# Informe de estado — Mundo Aprendo

Documento de contexto técnico, funcional y de validación

Corte de revisión: 14 de julio de 2026 (hora de Ecuador)

Proyecto Unity: F:\PUN\Tesis-Mundo-Aprendo\Mundo aprendo tesis

Raíz Git: F:\PUN\Tesis-Mundo-Aprendo

Rama actual: main, alineada con origin/main en el último commit confirmado (9be2483c, *UI part 1*, 13/07/2026).

# 1. Resumen ejecutivo

Mundo Aprendo es una aplicación educativa infantil desarrollada en Unity. El proyecto compila correctamente, conserva sus seis escenas principales configuradas para la compilación y tiene los cuatro mundos de aprendizaje implementados. En este momento se encuentra en una fase de integración y pulido visual/funcional, no de entrega final: hay una reconstrucción reciente sin confirmar en Git, recursos nuevos sin seguimiento y algunas pruebas de Editor desactualizadas respecto a la estructura actual de las escenas.

La prioridad no es reescribir mecánicas. Es consolidar los cambios recientes, verificar los recorridos completos con las capturas adjuntas y resolver las discrepancias reales entre escenas, pruebas y recursos antes de hacer una versión candidata a entrega.

# 2. Tecnología y configuración

Unity 6000.4.0f1.

C# con UGUI y TextMeshPro.

Universal Render Pipeline 17.4.0.

New Input System 1.19.0.

Unity Test Framework 1.6.0.

Resolución de referencia del producto: 1024 x 768; versión de aplicación 0.1.0.

Persistencia local mediante PlayerPrefs.

Las escenas activas de Build Settings son, en este orden:

Menu

SeleccionMundos

MundoMusical

MundoCuentos_VozTest

MundoTamanos

MundoEmociones

# 3. Funcionalidad existente

## Flujo general

Menu permite iniciar, navegar a opciones y configurar audio, video y micrófono. SeleccionMundos concentra la progresión: el primer mundo se desbloquea inicialmente y los demás se habilitan de forma lineal al completar el anterior. Se guardan las mejores estrellas por mundo; el reinicio elimina el progreso de mundos, cuentos y tutoriales de una sola vez.

La navegación usa nombres centralizados en MundoAprendoSceneNames y SceneNavigation, por lo que las rutas de escenas no deben escribirse de forma dispersa.

## Mundo Musical

Actividad de repetición de secuencias. Tiene tutorial inicial, botón para escuchar/repetir, secuencias configurables, siete teclas de piano, retroalimentación ante acierto/error, reinicio, resultado con estrellas y retorno a selección. Incluye recursos UI propios generados en Assets/MundoAprendo/UI/Generated/MundoMusical/ y controladores específicos para teclas, tutorial, guía del botón de escucha y animaciones del nivel.

## Mundo de los Cuentos

Presenta selección de cuentos, lectura, reconocimiento de voz y resultado. Incluye tres cuentos configurados, navegación entre ellos, repetición, regreso a cuentos/mundos y evaluación de lectura. El texto se normaliza, filtra el vocabulario permitido y se puntúa con estrellas; se conserva el mejor resultado por cuento. Para habilitar otros mundos se requiere completar cuentos distintos según la regla configurada.

El reconocimiento usa WindowsDictationSpeechService y DictationRecognizer. Antes se comprueba señal en el micrófono elegido; sin embargo, el reconocedor de Windows utiliza el dispositivo predeterminado del sistema, una limitación que debe mantenerse visible en las pruebas manuales de voz.

## Mundo de los Tamaños

Actividad de elección entre dos animales comparables, organizada por hábitats Safari, Mar y Granja. Maneja rondas aleatorias, validación de respuesta, errores, tres estrellas, guardado de progreso, tutorial y retorno a selección. Su interfaz fue reconstruida con tarjetas de animales, fondos por hábitat y recursos UI 9-slice generados en Assets/MundoAprendo/UI/Generated/MundoTamanos/.

La intención visual vigente es mantener el personaje guía únicamente dentro del tutorial inicial; durante las rondas deben predominar instrucciones y retroalimentación claras sin alterar la mecánica de elección.

## Mundo de las Emociones

Actividad de identificación de emociones con rondas, botones de respuesta, retroalimentación, audio ambiental, reinicio, estrellas y retorno a selección. La escena actual está en Assets/Scenes/MundoEmociones.unity; conserva listeners serializados para iniciar actividad, responder, reiniciar y volver.

# 4. Cambios recientes todavía en integración

La copia de trabajo contiene, como mínimo, 32 archivos modificados, 7 eliminados y 68 sin seguimiento. Los cambios abarcan escenas, controladores, pruebas de Editor, scripts de progreso/voz/estrellas, herramientas de generación de UI y recursos visuales.

Aspectos relevantes:

MundoCuentos_VozTest, MundoMusical, MundoTamanos y SeleccionMundos fueron modificados recientemente.

La escena de emociones fue trasladada de Assets/Scenes/Mundos/MundoEmociones.unity a Assets/Scenes/MundoEmociones.unity. El Build Settings ya apunta a la nueva ruta.

Hay nuevos controladores y recursos todavía sin seguimiento en Git, incluidos los de tutorial/animación de Cuentos, Música y Tamaños, animales, fondos de Mar/Jungla y UI generada.

Se eliminaron dos sprites antiguos de estrellas de Hyper_Casual_UI; no deben restaurarse sin verificar si algún elemento de escena aún los necesita.

También existen artefactos locales que no son parte de una entrega de código: Logs, UserSettings, Assets/_Recovery, Backups y archivos .csproj. El .gitignore ya los cubre, pero varios siguen apareciendo porque fueron rastreados previamente.

# 5. Evidencia de validación

## Correcto actualmente

El 14/07/2026 se compiló la copia actual de forma secuencial:

Assembly-CSharp.csproj: 0 errores, 0 advertencias.

Assembly-CSharp-Editor.csproj: 0 errores, 0 advertencias.

MundoAprendo.PlayModeTests.csproj: 0 errores, 0 advertencias.

Además, existen pruebas puntuales recientes aprobadas para tutorial, teclas, resultado, botón de escucha y resoluciones de Mundo Musical; vocabulario dinámico y resultado de Cuentos; progreso global y selección de mundos.

## Pendiente / no usar como evidencia de entrega final

El último conjunto completo de pruebas de Editor registrado, Logs/MundoCuentosExpansionEditModeApi.xml, obtuvo 40 de 45 aprobadas. Los cinco fallos no son errores de compilación:

Tres pruebas siguen buscando la ruta antigua Assets/Scenes/Mundos/MundoEmociones.unity.

Dos pruebas de Tamaños aún exigen un objeto visual llamado BottomStars, que no existe en la reconstrucción actual.

Antes de corregirlos hay que decidir con las capturas y el requerimiento visual si BottomStars debe volver a existir o si las pruebas deben adaptarse a la interfaz vigente. No se debe crear un elemento visual solo para silenciar una prueba si empeora el diseño actual.

Hay resultados históricos aprobados de 33/33 en EditMode y 8/8 en PlayMode del 25/06/2026, pero no validan por sí solos la reconstrucción no confirmada de julio.

# 6. Riesgos y prioridades

| Prioridad | Acción necesaria | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Alta | Confirmar en Editor los seis recorridos y los listeners de botones. | Las escenas fueron modificadas ampliamente y Unity serializa referencias en YAML/Inspector. |
| Alta | Actualizar las pruebas de Emociones a la ruta nueva de la escena. | Tres fallos provienen de una ruta obsoleta, no del gameplay. |
| Alta | Decidir el diseño definitivo de estrellas de Tamaños antes de tocar las pruebas. | Evita volver a introducir UI antigua solo para pasar un test. |
| Media | Ejecutar de nuevo EditMode y PlayMode completos tras resolver lo anterior. | La compilación no reemplaza la verificación de referencias serializadas ni de interacción. |
| Media | Separar cambios entregables de recursos temporales y confirmar en Git scripts, escenas, .meta y recursos usados. | Hay activos y controladores necesarios que siguen sin seguimiento. |
| Media | Probar voz en el equipo Windows final con el micrófono predeterminado correcto. | DictationRecognizer depende de la configuración de Windows. |

# 7. Reglas para cualquier intervención

Trabajar únicamente dentro de F:\PUN\Tesis-Mundo-Aprendo\Mundo aprendo tesis; no mezclarlo con otros proyectos llamados Mundo Aprendo.

Hacer cambios quirúrgicos. No reemplazar controladores, no renombrar APIs públicas ni borrar scripts sin revisar referencias del Inspector, UnityEvents y YAML de las escenas.

Conservar mecánicas, progreso, navegación y fondos propios de cada mundo; los cambios visuales no deben romper la lógica existente.

Si una prueba contradice la interfaz de las imágenes adjuntas, analizar primero qué requisito está desfasado. No alterar la escena solo para forzar un nombre heredado.

Si se mueve una escena, actualizar conjuntamente Build Settings, pruebas, rutas de navegación y cualquier referencia serializada.

Antes de entregar, validar compilación, EditMode, PlayMode y los recorridos manuales: menú, selección, completar cada mundo, estrellas, bloqueo/desbloqueo, reinicio y —en Cuentos— micrófono/voz.

# 8. Imágenes que se adjuntarán

Usar las imágenes adjuntas como fuente de verdad visual. Para cada una, identificar: escena, tamaño de pantalla, estado de UI (tutorial/juego/resultado), elemento que funciona bien, defecto visual o funcional y resultado esperado. Priorizar especialmente capturas de:

Menú y opciones de audio/video/micrófono.

Selección de mundos con bloqueos y estrellas.

Tutorial, ronda y resultado de Mundo Musical.

Selección, lectura, reconocimiento y resultado de Mundo Cuentos.

Tutorial, ronda y resultado de Mundo Tamaños.

Ronda y resultado de Mundo Emociones.

# 9. Instrucción lista para usar con GPT

Actúa como desarrollador senior de Unity. Usa este informe y las imágenes adjuntas para diagnosticar el estado actual de Mundo Aprendo. Primero enumera los hallazgos por prioridad y distingue defectos visuales, fallos funcionales, deuda de pruebas y riesgos de entrega. Después propone únicamente cambios mínimos y verificables. No reescribas mecánicas que ya funcionan, no borres ni renombres scripts públicos sin comprobar referencias serializadas, y no restaures UI heredada solo para hacer pasar una prueba. Para cada cambio indica escena/script afectado, causa, solución, forma de validación y posible efecto secundario. El objetivo es cerrar una versión estable, coherente con las imágenes y lista para pruebas finales.